| BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT ------------------------ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Đồ án Tổ chức và quản lý thi công (Project of Construction Organization and Management)

Mã số học phần: 7100211

Số tín chỉ: 1 (0-0-3), học trong thời gian 8 tuần

Số tiết học phần:

Lý thuyết: 0			Bài tập: 0		Thực hành: 0

Thực tập: 0			Đồ án: 15		Tự học: 45

2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy				Mã giảng viên

1. ThS. Ngô Xuân Hùng			1002-05

2. TS. Bùi Văn Đức				0303-26

3. PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh		0303-08

4. TS. Lê Huy Việt				1002-04

5. ThS. Đặng Văn Phi				1002-07

2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Xây Dựng

2.3. Khoa: Xây Dựng

3. Điều kiện học phần

3.1. Điều kiện tiên quyết:

3.2. Môn học học trước: 7100228 (Kỹ thuật thi công 1)

3.3. Môn học song hành: 7100242 (Tổ chức và quản lý thi công)

4. Mục tiêu môn học: Học phần giúp sinh viên tính toán lập tiến độ thi công và thiết kế tổng mặt bằng xây dựng cho một công trình cụ thể.

4.1. Kiến thức

4.1.1. Tính toán và lập được tiến độ thi công

4.1.2. Tính toán, thiết kế và tổ chức được mặt bằng xây dựng

4.2. Kỹ năng

4.2.1. Có kỹ năng phân tích và tính toán để lập tiến độ thi công

4.2.2. Có kỹ năng phân tích, tính toán và tổ chức công trường xây dựng

5. Tóm tắt nội dung học phần

Thiết kế tổ chức thi công công trình bê tông cốt thép toàn khối bao gồm 2 phần chính là lập tiến độ thi công và thiết kế tổng mặt bằng xây dựng.

6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần

| 6.1. Thuyết minh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Đề mục | Nội dung | Số tiết | Mục tiêu |
| Chương 1 | Tổng quan về công trình | 1 | 4.1.1 4.2.1 |
| 1.1 | Tổng quan kích thước công trình |  |  |
| 1.2 | Tổng quan hệ kết cấu công trình |  |  |
| 1.3 | Điều kiện thi công công trình |  |  |
| Chương 2 | Lập tiến độ thi công | 7 | 4.1.2 4.2.1 |
| 2.1 | Phân tích và lựa chọn công nghệ, lập danh mục công việc xây lắp |  |  |
| 2.2 | Xác định khối lượng công việc |  |  |
| 2.3 | Lập tiến độ và điều chỉnh tiến độ |  |  |
| Chương 3 | Thiết kế tổng mặt bằng thi công | 3 | 4.1.2 4.2.2 |
| 3.1 | Chọn máy móc thi công |  |  |
| 3.2 | Cung ứng tài nguyên cho công trường |  |  |
| 3.3 | Bố trí tổng mặt bằng thi công |  |  |
| Chương 4 | An toàn lao động và vệ sinh môi trường | 1 | 4.1.2 4.2.2 |
| 4.1 | Biện pháp an toàn lao động |  |  |
| 4.2 | Vệ sinh môi trường |  |  |
| 6.2. Bản vẽ (A1) |  |  |  |
|  | Bản vẽ tổng mặt bằng | 1 | 4.2.2 |
|  | Biểu đồ tiến độ thi công, nhân lực, ca máy (biểu đồ ngang) | 2 |  |

7. Phương pháp giảng dạy

- Giao đồ án cho sinh viên tự nghiên cứu

- Thông đồ án cho sinh viên theo từng phần được giao (04 buổi thông đồ án trên lớp)

8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 03 buổi thông và hoàn thành đúng tiến độ được giao

- Bắt buộc tham gia buổi thông đồ án cuối cùng để xác nhận hoàn thành thuyết minh và bản vẽ của đồ án

- Tham dự buổi bảo vệ đồ án (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

| TT | Điểm thành phần | Quy định | Trọng số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điểm chuyên cần | Số buổi tham gia thông đồ án (4 buổi) | 10% |
| 2 | Điểm các lần thông đồ án | Điểm đánh giá từng lần thông đồ án (4 buổi) | 30% |
| 3 | Điểm bảo vệ | Phải hoàn thành thuyết minh và bản vẽ của đồ án trong buổi thông đồ án cuối cùng có chữ ký của Thầy hướng dẫn. Tổ chức bảo bệ trước hội đồng nghiệm thu đồ án của bộ môn | 60% |

9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập

[1] Bộ môn kỹ thuật xây dựng. Bài giảng Tổ chức và quản lý thi công. Hà Nội 2018.

[2] Lê Hồng Thái. Tổ chức thi công xây dựng. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội, 2011.

[3] Trịnh Quốc Thắng. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội 2011.

11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

| Tuần | Nội dung | Lý thuyết (tiết) | Bài tập (tiết) | Thực hành (tiết) | Sinh viên cần chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thuyết minh |  |  |  |  |  |
| 1 | Chương 1. Tổng quan về công trình 1.1. Tổng quan kích thước công trình 1.2. Tổng quan hệ kết cấu công trình 1.3. Điều kiện thi công công trình | 3 |  |  | Nghiên cứu tài liệu, bài giảng [1-3] |
| 2, 3, 4, 5 | Chương 2. Lập tiến độ thi công 2.1. Phân tích công ghệ, lập danh mục công việc xây lắp 2.2. Xác định khối lượng công việc 2.3. Lập tiến độ và điều chỉnh tiến độ | 21 |  |  | Nghiên cứu tài liệu, bài giảng [1-3] |
| 6, 7 | Chương 3. Thiết kế tổng mặt bằng thi công 3.1. Chọn máy móc thi công 3.2. Cung ứng công trường 3.3. Bố trí tổng mặt bằng thi công | 9 |  |  | Nghiên cứu tài liệu, bài giảng [1-3] |
| 7 | Chương 4. An toàn lao động và vệ sinh môi trường 4.1. Biện pháp an toàn lao động 4.2. Vệ sinh môi trường Bản vẽ Bản vẽ tổng mặt bằng Biểu đồ tiến độ thi công, nhân lực, ca máy (biểu đồ ngang) | 3 |  |  | Nghiên cứu tài liệu, bài giảng [1-3] |
| Bản vẽ |  |  |  |  |  |
| 8 | Bản vẽ tổng mặt bằng | 3 |  |  |  |
|  | Biểu đồ tiến độ thi công, nhân lực, ca máy (biểu đồ ngang) | 6 |  |  |  |

| TRƯỞNG KHOA PGS.TS. Đặng Trung Thành | Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020 TRƯỞNG BỘ MÔN PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh |
| --- | --- |