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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Đồ án Tổ chức và quản lý thi công (Project of Construction Organization and Management)
Mã số học phần: 7100211
Số tín chỉ: 1 (0-0-3), học trong thời gian 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 0			Bài tập: 0		Thực hành: 0
Thực tập: 0			Đồ án: 15		Tự học: 45
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy				Mã giảng viên
1. ThS. Ngô Xuân Hùng			1002-05
2. TS. Bùi Văn Đức				0303-26
3. PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh		0303-08
4. TS. Lê Huy Việt				1002-04
5. ThS. Đặng Văn Phi				1002-07			
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Xây Dựng
2.3. Khoa: Xây Dựng
3. Điều kiện học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 7100228 (Kỹ thuật thi công 1)
3.3. Môn học song hành: 7100242 (Tổ chức và quản lý thi công)
4. Mục tiêu môn học: Học phần giúp sinh viên tính toán lập tiến độ thi công và thiết kế tổng mặt bằng xây dựng cho một công trình cụ thể.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Tính toán và lập được tiến độ thi công
4.1.2. Tính toán, thiết kế và tổ chức được mặt bằng xây dựng
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Có kỹ năng phân tích và tính toán để lập tiến độ thi công
4.2.2. Có kỹ năng phân tích, tính toán và tổ chức công trường xây dựng
5. Tóm tắt nội dung học phần
Thiết kế tổ chức thi công công trình bê tông cốt thép toàn khối bao gồm 2 phần chính là lập tiến độ thi công và thiết kế tổng mặt bằng xây dựng.
6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Thuyết minh

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan về công trình
	1
	4.1.1
4.2.1

	1.1
	Tổng quan kích thước công trình
	
	

	1.2
	Tổng quan hệ kết cấu công trình
	
	

	1.3
	Điều kiện thi công công trình
	
	

	Chương 2
	Lập tiến độ thi công
	7
	4.1.2
4.2.1

	2.1
	Phân tích và lựa chọn công nghệ, lập danh mục công việc xây lắp
	
	

	2.2
	Xác định khối lượng công việc
	
	

	2.3
	Lập tiến độ và điều chỉnh tiến độ
	
	

	Chương 3
	Thiết kế tổng mặt bằng thi công
	3
	4.1.2
4.2.2

	3.1
	Chọn máy móc thi công
	
	

	3.2
	Cung ứng tài nguyên cho công trường
	
	

	3.3
	Bố trí tổng mặt bằng thi công
	
	

	Chương 4
	An toàn lao động và vệ sinh môi trường
	1
	4.1.2
4.2.2

	4.1
	Biện pháp an toàn lao động
	
	

	4.2
	Vệ sinh môi trường
	
	

	6.2. Bản vẽ (A1)

	
	Bản vẽ tổng mặt bằng
	1
	4.2.2

	
	Biểu đồ tiến độ thi công, nhân lực, ca máy (biểu đồ ngang)
	2
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giao đồ án cho sinh viên tự nghiên cứu
- Thông đồ án cho sinh viên theo từng phần được giao (04 buổi thông đồ án trên lớp)
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Có mặt tối thiểu 03 buổi thông và hoàn thành đúng tiến độ được giao
- Bắt buộc tham gia buổi thông đồ án cuối cùng để xác nhận hoàn thành thuyết minh và bản vẽ của đồ án
- Tham dự buổi bảo vệ đồ án (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số buổi tham gia thông đồ án (4 buổi)
	10%

	2
	Điểm các lần thông đồ án
	Điểm đánh giá từng lần thông đồ án (4 buổi)
	30%

	3
	Điểm bảo vệ
	Phải hoàn thành thuyết minh và bản vẽ của đồ án trong buổi thông đồ án cuối cùng có chữ ký của Thầy hướng dẫn.
Tổ chức bảo bệ trước hội đồng nghiệm thu đồ án của bộ môn
	60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[bookmark: _GoBack][1] Bộ môn kỹ thuật xây dựng. Bài giảng Tổ chức và quản lý thi công. Hà Nội 2018.
[2] Lê Hồng Thái. Tổ chức thi công xây dựng. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội, 2011.
[3] Trịnh Quốc Thắng. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội 2011.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	Thuyết minh
	
	
	
	

	1
	Chương 1. Tổng quan về công trình
1.1. Tổng quan kích thước công trình
1.2. Tổng quan hệ kết cấu công trình
1.3. Điều kiện thi công công trình
	3
	
	
	Nghiên cứu tài liệu, bài giảng [1-3]

	2, 3, 4, 5
	Chương 2. Lập tiến độ thi công
2.1. Phân tích công ghệ, lập danh mục công việc xây lắp
2.2. Xác định khối lượng công việc
2.3. Lập tiến độ và điều chỉnh tiến độ
	21
	
	
	Nghiên cứu tài liệu, bài giảng [1-3]

	6, 7
	Chương 3. Thiết kế tổng mặt bằng thi công
3.1. Chọn máy móc thi công
3.2. Cung ứng công trường
3.3. Bố trí tổng mặt bằng thi công
	9
	
	
	Nghiên cứu tài liệu, bài giảng [1-3]

	

7
	Chương 4. An toàn lao động và vệ sinh môi trường
4.1. Biện pháp an toàn lao động
4.2. Vệ sinh môi trường
Bản vẽ
Bản vẽ tổng mặt bằng
Biểu đồ tiến độ thi công, nhân lực, ca máy (biểu đồ ngang)
	3
	
	
	Nghiên cứu tài liệu, bài giảng [1-3]


	Bản vẽ
	
	
	
	

	8
	Bản vẽ tổng mặt bằng
	3
	
	
	

	
	Biểu đồ tiến độ thi công, nhân lực, ca máy (biểu đồ ngang)
	6
	
	
	



	
TRƯỞNG KHOA



PGS.TS. Đặng Trung Thành
	Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020
TRƯỞNG BỘ MÔN



PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh



