| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do –Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Thi công công trình đường (Road Construction)

Mã số học phần: 7100319

Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), thời gian học 8 tuần

Số tiết học phần:

Lý thuyết: 30			Bài tập: 0		Thực hành: 0

Thực tập: 0			Đồ án: 0		Tự học: 60

2. Đơn vị quản lý học phần

| 2.1. Giảng viên giảng dạy | Mã giảng viên |
| --- | --- |
| - PGS.TS Tạ Đức Thịnh | 0405-05 |
| - ThS. Bùi Anh Thắng | 1003-05 |
| - TS. Phạm Văn Hùng | 1003-04 |
| - TS. Phạm Đức Thọ | 0303-24 |
| - TS. Nguyễn Trọng Dũng | 1003-02 |
| - TS. Vũ Minh Ngạn | 0303-21 |

2.2. Bộ môn: Xây dựng Hạ tầng cơ sở

2.3. Khoa: Xây Dựng

3. Điều kiện học phần

3.1. Điều kiện tiên quyết:

3.2. Môn học học trước: 7100304 (Cơ học đất xây dựng),  7100232 (Nền và móng công trình xây dựng)

4. Mục tiêu môn học: Học phần này cung cấp cho sinh viên khối kiến thức cơ bản về các công nghệ thi công công trình đường, lập tiến độ thi công công trình đường, hạng mục công trình đường và các công trình phụ trợ.

4.1. Kiến thức

4.1.1. Kiến thức về cơ sở khoa học về xây dựng đường ô tô

4.1.2. Kiến thức về cơ sở thiết kế thi công

4.1.3. Trình tự và nội dung thiết kế thi công các hạng mục của đường

4.1.4. Các phương pháp xây dựng đường

4.2. Kỹ năng

4.2.1. Nắm được các khái niệm cơ bản và các yêu cầu thi công nền đường ô tô

4.2.2. Nắm được các công tác, trình tự công việc thi công nền đường ô tô

4.2.3. Sử dụng các biện pháp thi công nền đường trong trường hợp cụ thể

4.2.4. Nắm được các chỉ tiêu, thí nghiệm kiểm soát chất lượng nền đường.

4.2.5. Nắm được các khái niệm cơ bản và các yêu cầu thi công mặt đường ô tô

4.2.6. Nắm được các công tác, trình tự công việc thi công mặt đường ô tô

4.2.7. Sử dụng các biện pháp thi công mặt đường trong trường hợp cụ thể

4.2.8. Nắm được các chỉ tiêu, thí nghiệm kiểm soát chất lượng mặt đường.

4.2.9. Có kỹ năng phân tích, lựa chọn phương pháp và tính toán và thiết kế một công trình đường thực tế.

5. Tóm tắt nội dung học phần

Những vấn đề chung về xây dựng nền đường; công tác chuẩn bị thi công nền đường; nguyên tắc và phương án thi công nền đường; phương pháp thi công nền đường; đầm nén đất nền đường; khái niệm chung về xây dựng mặt đường ôtô; công nghệ xây dựng các loại móng, mặt đường không dùng chất liên kết; công nghệ xây dựng mặt và móng đường bằng đất, đá gia cố bằng các chất liên kết và bằng các phương pháp hóa lý khác; công nghệ xây dựng mặt và móng đường bằng đá gia cố xi măng; công nghệ xây dựng các loại mặt đường nhựa; mặt đường bêtông ximăng;

6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần

| Đề mục | Nội dung | Số tiết | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| Phần I | Xây dựng nền đường ô tô |  | 4.1.1 4.1.2 4.1.4 4.2.1 4.2.2 |
| Chương 1 | Những vần đề chung về xây dựng nền đường | 2 |  |
| 1.1 | Khái niệm, yêu cầu đối với nền đường và công tác thi công nền đường |  |  |
| 1.2 | Phân loại công trình nền đường, phân loại đất nền đường |  |  |
| 1.3 | Trình tự và nội dung thi công nền đường |  |  |
| 1.4 | Các phương pháp thi công nền đường |  |  |
| Chương 2 | Công tác chuẩn bị thi công nên đường | 3 | 4.1.3 4.2.1 4.2.2 |
| 2.1 | Khôi phục cọc |  |  |
| 2.2 | Công tác lên khuôn đường |  |  |
| 2.3 | Công tác dọn dẹp trước khi thi công |  |  |
| 2.4 | Đảm bảo thoát nước trong thi công |  |  |
| Chương 3 | Các phương án thi công nền đường đào và nền đường đắp | 2 | 4.1.4 4.2.5 |
| 3.1 | Phương án thi công nền đường đào |  |  |
| 3.2 | Phương án thi công nền đường đắp |  |  |
| Chương 4 | Thi công nền đường bằng máy | 3 | 4.1.4 4.2.3, 4.2.5 |
| 4.1 | Nguyên tắc chọn và sử dụng máy |  |  |
| 4.2 | Sử dụng máy xới trong công tác xây dựng nền đường |  |  |
| 4.3 | Thi công nền đường bằng máy ủi |  |  |
| 4.4 | Thi công nền đường bằng máy xúc chuyển |  |  |
| Chương 5 | Đầm nén đất nền đường | 3 | 4.1.1 4.1.2 4.2.4 4.2.8 |
| 5.1 | Các vấn đề chung về đầm nén |  |  |
| 5.2 | Thí nghiệm Proctor |  |  |
| 5.3 | Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đầm nén đất nền đường |  |  |
| 5.4 | Các phương pháp đầm nén đất và kỹ thuật đầm nén |  |  |
| 5.5 | Một số phương pháp kiểm tra độ chặt và độ ẩm của đất tại hiện trường |  |  |
| Phần II | Xây dựng mặt đường ô tô |  |  |
| Chương 1 | Các vấn đề chung về xây dựng mặt đường ô tô | 3 | 4.1.2 4.1.3 4.2.6 4.2.7 4.2.8 |
| 1.1 | Cấu tạo, yêu cầu với mặt đường |  |  |
| 1.2 | Các nguyên lý sử dụng vật liệu để làm mặt đường |  |  |
| 1.3 | Phân loại kết cấu áo đường |  |  |
| 1.4 | Trình tự thiết kế kết cấu áo đường |  |  |
| 1.5 | Trình tự chung xây dựng mặt đường và công tác chuẩn bị thi công |  |  |
| Chương 2 | Công tác đầm nén trong xây dựng mặt đường | 1 | 4.1.2 4.1.3 |
| 2.1 | Lý thuyết đầm nén |  |  |
| 2.2 | Chọn các phương tiện đầm nén mặt đường |  |  |
| Chương 3 | Mặt đường cấp thấp | 2 | 4.2.5 4.2.6 4.2.7 |
| 3.1 | Khái niệm chung |  |  |
| 3.2 | Mặt đường đất tự nhiên |  |  |
| 3.3 | Mặt đường đất gia cố bằng vật liệu hạt |  |  |
| Chương 4 | Mặt đường quá độ | 4 | 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 |
| 4.1 | Mặt đường đá dăm nước |  |  |
| 4.2 | Mặt đường đá dăm đất kết dính |  |  |
| 4.3 | Mặt đường đá dăm thấm nhập vữa xi măng |  |  |
| 4.4 | Mặt đường cấp phối tự nhiên |  |  |
| 4.5 | Mặt đường cấp phối đá dăm |  |  |
| 4.6 | Mặt và móng đường bằng đất gia cố |  |  |
| 4.7 | Mặt đường đất gia cố chất kết dính vô cơ |  |  |
| 4.8 | Mặt đường gia cố chất kết dính hữu cơ |  |  |
| 4.9 | Móng, mặt đường bằng cát gia cố xi măng |  |  |
| 4.10 | Móng, mặt đường bằng cấp phối đá gia cố xi măng |  |  |
| Chương 5 | Các loại mặt đường có sử dụng nhựa | 4 | 4.1.2 4.1.3 4.2.7 |
| 5.1 | Khái niệm |  |  |
| 5.2 | Mặt đường láng nhựa |  |  |
| 5.3 | Mặt đường thấm nhập nhựa |  |  |
| 5.4 | Mặt đường làm bằng hỗn hợp đá trộn nhựa |  |  |
| 5.5 | Mặt đường làm bằng hỗn hợp đá trộn nhựa tại đường |  |  |
| 5.6 | Mặt đường làm bằng hỗn hợp đá trộn nhựa ở thiết bị |  |  |
| 5.7 | Mặt đường đá dăm đen |  |  |
| 5.8 | Mặt đường bê tông nhựa |  |  |
| Chương 6 | Mặt đường bê tông xi măng | 3 | 4.1.2 4.1.3 4.2.7 4.2.8 |
| 6.1 | Khái niệm |  |  |
| 6.2 | Phân loại mặt đường bê tông xi măng |  |  |
| 6.3 | Yêu cầu vật liệu |  |  |
| 6.4 | Cấu tạo của mặt đường bê tông xi măng |  |  |
| 6.5 | Trình tự và phương pháp thi công mặt đường bê tông xi măng đổ tại chỗ |  |  |

7. Phương pháp giảng dạy

- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập

- Một số phần lý thuyết sẽ được yêu cầu chuẩn bị ở nhà và trao đổi lại trên lớp

- Các phần bài tập có thể yêu cầu làm theo nhóm hoặc làm và chữa trên lớp

- Giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết với thực tế, sinh viên được tiếp cận với các loại vật liệu mới và công nghệ chế tạo hiện đại.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

| TT | Điểm thành phần | Quy định | Trọng số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điểm chuyên cần | Số tiết tham dự học/tổng số tiết | 10% |
| 2 | Điểm kiểm tra giữa kỳ Bài tập làm ở nhà | Thi viết Theo yêu cầu của bộ môn |  |
| 3 | Điểm thi kết thúc học phần | Yêu cầu tham dự tiết trên lớp | 60% |

9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập

[1]. Nguyễn Quang Chiêu, Lã Văn Chăm. Xây dựng nền đường ôtô. NXB GTVT, 2001.

[2]. Nguyễn Quang Chiêu, Phạm Huy Khang. Xây dựng mặt đường ôtô. NXB Trường ĐH GTVT, 2006.

[3]. Doãn Hoa. Thi công đường ôtô. NXB Xây dựng, 2001.

[4] Đỗ Bá Chương. Thiết kế đường ô tô tập 1.NXB Giáo dục, 2005.

11. Hướng dẫn tự học của học phần.

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

| Tuần | Nội dung | Lý thuyết (tiết) | Bài tập (tiết) | Thực hành (tiết) | Sinh viên cần chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần I. Xây dựng nền đường ô tô Chương 1. Những vần đề chung về xây dựng nền đường 1.1. Yêu cầu đối với công tác thi công nền đường 1.2. Phân loại công trình nền đường, phân loại đất nền đường 1.3. Trình tự và nội dung thi công nền đường 1.4. Các phương pháp thi công nền đường Chương 2. Công tác chuẩn bị thi công nền đường 2.1. Khôi phục cọc – định vị phạm vi thi công 2.2. Công tác dọn dẹp 2.3. Đảm bảo thoát nước trong thi công 2.4. Công tác lên khuôn đường | 10 |  |  | Sinh viên đọc tài liệu: [1], [3] |
| 2 | Chương 3. Nguyên tắc và phương án thi công nền đường 3.1. Phương án thi công nền đường đào 3.2. Phương án thi công nền đường đắp Chương 4. Phương pháp thi công nền đường 4.1. Thicôngbằngmáy 4.2. Thi công nền đường bằng phương pháp nổ phá | 10 |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], [3] |
| 3; 4 | Chương 5. Đầm nén đất nền đường 5.1. Khái niệm chung 5.2. Lý thuyết cơ bản về đầm nén đất nền đường 5.3. Thí nghiệm Proctor 5.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đầm nén đất nền đường 5.5. Bản chất vật lý của việc đầm nén đất 5.6. Các phương pháp đầm nén đất và kỹ thuật đầm nén 5.7. Một số phương pháp kiểm tra độ chặt và độ ẩm của đất tại hiện trường Phần II: Xây dựng mặt đường ô tô Chương 1: Các vấn đề về xây dựng mặt đường ô tô 1.1 Cấu tạo, yêu cầu với mặt đường 1.2 Các nguyên lý sử dụng vật liệu để làm mặt đường 1.3 Phân loại kết cấu áo đường 1.4 Trình tự thiết kế kết cấu áo đường 1.5 Trình tự chung xây dựng mặt đường và công tác chuẩn bị thi công Chương 2: Công tác đầm nén trong xây dựng mặt đường 2.1 Lý thuyết đầm nén 2.2 Chọn các phương tiện đầm nén mặt đường | 10 |  |  | Sinh viên đọc tài liệu: [1] Sinh viên thảo luận về ảnh hưởng của độ ẩm đến độ chặt của đất Sinh viên đọc tài liệu: [2], [3] |
| 5 | Chương 3: Mặt đường cấp thấp 3.1 Khái niệm chung 3.2 Mặt đường đất tự nhiên 3.3 Mặt đường đất gia cố bằng vật liệu hạt Chương 4: Mặt đường quá độ 4.1 Mặt đường đá dăm nước 4.2 Mặt đường đá dăm đất kết dính 4.3 Mặt đường đá dăm thấm nhập vữa xi măng 4.4 Mặt đường cấp phối tự nhiên 4.5 Mặt đường cấp phối đá dăm 4.6 Mặt và móng đường bằng đất gia cố 4.7 Mặt đường đất gia cố chất kết dính vô cơ 4.8 Mặt đường gia cố chất kết dính hữu cơ 4.9 Móng, mặt đường bằng cát gia cố xi măng 4.10 Móng, mặt đường bằng cấp phối đá gia cố xi măng | 10 |  |  | Sinh viên đọc tài liệu: [2], [3] |
| 6; 7 | Chương 5: Các loại mặt đường có sử dụng nhựa 5.1 Khái niệm 5.2 Mặt đường láng nhựa 5.3 Mặt đường thấm nhập nhựa 5.4 Mặt đường làm bằng hỗn hợp đá trộn nhựa 5.5 Mặt đường làm bằng hỗn hợp đá trộn nhựa tại đường 5.6 Mặt đường làm bằng hỗn hợp đá trộn nhựa ở thiết bị 5.7 Mặt đường đá dăm đen 5.8 Mặt đường bê tông nhựa | 10 |  |  | Sinh viên đọc tài liệu: [2], [3] |
| 8 | Chương 6: Mặt đường bê tông xi măng 6.1 Khái niệm 6.2 Phân loại mặt đường bê tông xi măng 6.3 Yêu cầu vật liệu 6.4 Cấu tạo của mặt đường bê tông xi măng 6.5 Trình tự và phương pháp thi công mặt đường bê tông xi măng đổ tại chỗ | 10 |  |  | Sinh viên đọc tài liệu: [2], [3] |

| PHÓ TRƯỞNG KHOA PGS.TS. Đặng Trung Thành | Hà nội, ngày tháng năm 2020 TRƯỞNG BỘ MÔN TS. Nguyễn Trọng Dũng |
| --- | --- |